|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Voortgangsrapportage** | | | |
| **Project:** | Stage Flip | **Rapportageperiode:** | Week 27 |
| **Rapporteur:** | Flip | **Datum:** | 2 juli 2015 |

**Belangrijkste gebeurtenissen deze periode**

1. Dataset van Microsoft COCO samengesteld met extra context informatie van Flickr.com
2. Introductie geschreven voor thesis
3. Software voor machine learning geïnstalleerd en getest op de nieuwe computer
4. Eerste model (BRNN) geïmplementeerd

**Aandachtspunten en mogelijke problemen**

1. Correcte implementatie zoals in literatuur voor elkaar krijgen
2. Losse modellen aan elkaar koppelen

**Vooruitblik naar komende periode**

1. Regio’s in plaatjes lokaliseren implementeren en testen
2. Model voor alignen van woorden en regio’s implementeren
3. Methods sectie over Region Localization schrijven voor thesis