|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Voortgangsrapportage** | | | |
| **Project:** | Stage Flip | **Rapportageperiode:** | Week 27 |
| **Rapporteur:** | Flip | **Datum:** | 2 juli 2015 |

**Belangrijkste gebeurtenissen deze periode**

1. Dataset van Microsoft COCO samengesteld met extra context informatie van Flickr.com.
2. Introductie geschreven voor thesis.
3. Alle benodigde software tot nu toe geïnstalleerd, geconfigureerd en getest op de nieuwe computer.
4. Begin gemaakt aan komende periode door al een model te implementeren om data van plaatjes en zinnen te representeren.

**Aandachtspunten en mogelijke problemen**

1. Correcte implementatie zoals in literatuur voor elkaar krijgen; literatuur mist hier en daar details.
2. Losse modellen aan elkaar koppelen.

**Vooruitblik naar komende periode**

1. Het implementeren en testen van regio’s in plaatjes kunnen lokaliseren.
2. Een model implementeren voor het kunnen alignen van woorden en regio’s.
3. Methods sectie over Region Localization schrijven voor thesis.